Tisztelt Marton Béla Polgármester Úr!

Szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy a tegnapi nap folyamán a Balatonfűzfő 357/84 hrsz-ú lakópark fejlesztésére szánt területen előkészítő földmunkák végzése során II. világháborús lőszereket találtak. A lőszerek szakszerű eltávolításáról a Magyar Honvédség tűzszerész osztálya gondoskodott. Az eset kapcsán a honvédség részéről felmerült, hogy magas a kockázata van annak, hogy a terület II. világháborús lőszer maradványokkal erősen “szennyezett”, ezért javasolt egy komplett, a teljes területre vonatkozó mágneses szkennelés elvégzése, ami kimutatja a talajban található fém hulladékokat.

A telek adás-vételi szerződés VI./13-as pontjában az Önkormányzat nyilatkozta, hogy a telek nem rendelkezik rejtett hibákkal. Véleményünk szerint a szóban forgó eset rejtett hibának tekinthető, ezért kérjük az Önkormányzatot, hogy a mágneses szkennelés elvégzésének költségét (480.000Ft+áfa) vállalja. A szkennelést legkorábban hétfőn tudják elvégezni.

A szkennelés eredménye erősen befolyásolja a projekt megvalósíthatóságát is (tekintettel a tervezett cölöpalapozási munkákra), ezért a sürgőssége és jelentősége különösen fontos!  Ezen túlmenően azt is kérem, hogy az Önkormányzat alaposan vizsgálja meg a szóban forgó területtel kapcsolatban korábban keletkezett dokumentumokat, és amennyiben a terület szennyezettségével kapcsolatban bármi feljegyzés, jegyzőkönyv született, azt szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani.

Kérem egyeztessünk a további lépésekről!

Üdvözlettel,

Ecseri György

ügyvezető

Milton-Property Kft